Załącznik nr 3

UMOWA   (wzór) Nr OR.272.02.2015.PL

Zawarta w dniu ……………2015 r.  w Międzyrzeczu  pomiędzy:

Powiatem Międzyrzeckim – Zarządem Powiatu w Międzyrzeczu , zwanym w dalszej

części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Grzegorza Gabryelskiego  Starostę Powiatu Międzyrzeckiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu –  Pana Remigiusz Biłousa

a firmą…....., wpisaną …………..PESEL………….., numer NIP…………….zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez ………………..w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  z  ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 j.t) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wykonanie następujących usług geodezyjnych: Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej III klasy dla Powiatu Międzyrzeckiego: etap II, zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wymagania techniczne oraz zakres prac określają ramowe warunki techniczne stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

- Termin wykonania zamówienia: według oferty od dnia podpisania umowy – maksimum 210 dni, jednak nie później niż do 10 grudnia 2015 r.

- Wykonanie umowy powinno odpowiadać warunkom opisanym w załączniku nr 8 do umowy.

- Wykonanie wszystkich czynności wynikających z zał. Nr 8 (Założenia do modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla Powiatu Międzyrzeckiego – warunki techniczne) w terminie opisanym z pkt 1 stanowić będzie o wykonaniu umowy w terminie.

- W wyniku realizacji umowy Zamawiający otrzyma operat z opracowania zgodnie z warunkami technicznymi dla etapu II.

§ 4

- Cena za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się za zadanie w kwocie brutto:…………………..

cena netto zł. …………………

+ VAT 23%   (………………….)

cena brutto …………………. zł

słownie złotych brutto: ……………………….

- Cena ta obejmuje pełny zakres prac wyszczególnionych w warunkach technicznych – etap II – stabilizacja znaków wg. projektu technicznego, sporządzenie i przekazanie zawiadomień o umieszczeniu na nieruchomości znaku i przekazaniu go pod ochronę, sporządzenie nowych opisów topograficznych oraz dokumentacji fotograficznej. Wykonanie części pomiaru.

- Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń pracę płatna będzie                             z działu 710 rozdziału 71013 i rozdziału 71014  oraz z działu 710 rozdziału 71095 przelewem z konta  Zamawiającego w  terminie 21 dni od daty doręczenia  faktury wystawionej  na Starostwo Powiatowe  w Międzyrzeczu.

- Płatnikiem zamówienia jest Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu. Fakturę wystawiać na: Powiat Międzyrzecki ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz, NIP: 596-15-43-170.

§ 5

Podwykonawstwo

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia Podwykonawcom wskazanym w ofercie jako podmioty, na których zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy:

- ……………………- w zakresie …………………….

- ……………………- w zakresie …………………….

- Wykonawca może w trakcie trwania umowy dokonać zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wykonywania umowy za pomocą podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za własne działanie i zaniechanie.

- Na każdym etapie wykonywania zadania Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych lub dostaw i usług aktualnie wykonywanych przez podwykonawców oraz danych podwykonawców i zakresu rozliczeń finansowych  z nimi. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni pod rygorem prawa Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

- Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, podwykonawcy dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach tj. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki. Niezależnie od powyższych dokumentów, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców, które w ocenie Zamawiającego są konieczne do podjęcia decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonywanie umowy za pomocą podwykonawcy(ów).

§ 6

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót.

2. Zamawiający jest uprawniony do przeglądania dziennika robót, kontrolowania postępu i jakości robót oraz wpisywania uwag zaleceń.

§ 7

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru prac, a

Zamawiający  przeprowadzi odbiór zgodnie z treścią opisu zamówienia i

wymaganiami Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w

ciągu 30 dni od daty gotowości do odbioru.

2. Z czynności odbioru roboty, Zamawiający sporządzi protokół, który po podpisaniu

doręczy  Wykonawcy, w terminie do 7 dni.

3. Operat powstały w wyniku umowy, skompletowany będzie zgodnie z

obowiązującymi przepisami  i przekazany zostanie zgodnie z ustaleniami

zawartymi w protokole odbioru.

- Jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru prac  w terminie wynikającym z § 7 ust.1 i  to z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy, Wykonawca może wystawić fakturę za wykonanie umowy.

§ 8

Zamawiający i Wykonawca robót mogą korzystać z powołanych przez siebie i na swój koszt rzeczoznawców.

§ 9

Rozliczenie finansowe za wykonanie prac nastąpi na podstawie faktury

sporządzonej przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru robót, na kwotę określoną w § 4 w nim ustaloną i po zrealizowaniu jego postanowień końcowych,

bądź zgodnie z § 7 ust.4 umowy.

§ 10

1.W razie stwierdzenia w trakcie czynności odbioru wad powstałych z przyczyn,

za  które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te

umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem

- Zamawiający obniżą wynagrodzenie (cenę umowną) odpowiednio do utraconej

wartości użytkowej.

2.W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub okresie rękojmi wad powstałych

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia,

a wady te nie umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania

umowy po raz drugi, a Wykonawca naprawi na swój koszt szkody poniesione

przez Zamawiającego. Zamawiający może również zlecić wykonanie zastępcze

innemu wykonawcy. Koszty związane z realizacją nowej umowy poniesie w całości

Wykonawca.

§ 11

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w

Wysokości 15 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca .

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną

w wysokości:

a) 0,2 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac,

b) 10 % ceny umownej za zgłoszenie do odbioru prac z wadami,

c) 0,5 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych

przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego

na termin usunięcia wad .

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości

15 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,

za które odpowiada Zamawiający.

§ 12

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach . W takim wypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 14

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

W sprawach spornych nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.).

§ 16

Ewentualne spory dotyczące realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd terytorialny właściwy dla Zamawiającego.

§ 17

Niniejsza umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Załącznik:

- Założenia do modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla Powiatu Międzyrzeckiego – warunki techniczne.

ZAMAWIAJĄCY:                                          	WYKONAWCA :